AI 智能面试官与求职能力评估系统

项目需求规格与技术架构设计（V1.0）

项目定位：面向求职者的 AI 智能面试、能力评估与训练辅助平台。

| 项目属性 | 确定内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI 智能面试官与求职能力评估系统 |
| 核心目标 | 模拟真实岗位面试，基于用户回答动态追问并进行多维度能力评估 |
| 核心 AI | LLM + 动态追问 + RAG + ASR（P1） |
| 核心闭环 | 岗位选择 → AI 出题 → 用户回答 → AI 评分 → 动态追问 → 面试报告 |
| 版本策略 | V1.0 完成 P0；V1.5 完成主要 P1；V2.0 扩展 P2 |

一、项目背景与建设目标

传统面试通常依赖人工面试官进行提问、记录和评价，存在成本较高、评价标准不统一、反馈不及时等问题。本项目通过大语言模型模拟面试官，结合岗位知识和用户背景完成动态面试，并输出可解释的评估结果。

建设目标：

模拟真实岗位面试场景；

自动生成与岗位和用户背景相关的面试题；

根据用户回答质量动态决定下一道问题或追问；

从专业能力、逻辑能力、回答完整度、问题分析能力、表达能力、岗位匹配度等维度评分；

生成结构化面试报告并给出改进建议；

通过历史结果形成能力趋势，并为后续训练推荐提供数据基础。

二、角色与业务边界

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 普通用户 | 注册登录、维护个人资料、选择岗位、配置面试、回答问题、查看评分与报告、查看历史记录 |
| 管理员 | 岗位管理、面试题/题库管理、知识库管理、用户和面试记录查询、AI Prompt/模型配置、运行监控 |

V1.0 不纳入：实时视频面试、人脸识别、情绪识别、摄像头行为分析、自动录用决策、第三方招聘网站自动投递、多人协同面试。

三、功能优先级

| 优先级 | 定义 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 必须实现 | 核心业务闭环，系统可以独立完成一次完整 AI 面试 |
| P1 | 重要功能 | 显著增强 AI 个性化和专业能力，建议在核心闭环稳定后实现 |
| P2 | 增强功能 | 用于创新展示和平台化扩展，时间充足再实现 |

3.1 P0 核心功能

| 编号 | 功能 | 核心结果 |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | 用户注册与登录 | 完成账号注册、登录、会话认证 |
| FR-002 | 岗位浏览与选择 | 选择目标岗位并建立岗位上下文 |
| FR-003 | 面试配置 | 设置岗位、类型、难度、题数、时长并创建 Session |
| FR-004 | AI 自动生成面试题 | 基于岗位/难度/进度生成结构化问题 |
| FR-005 | 文字回答提交 | 保存用户回答并进入 AI 分析 |
| FR-006 | AI 回答分析与评分 | 生成六维评分、优点、不足、建议、参考答案 |
| FR-007 | AI 动态追问 | 依据回答质量决定深入追问、正常提问或降难度 |
| FR-008 | 面试流程控制 | 管理 CREATED/IN_PROGRESS/PAUSED/COMPLETED 状态 |
| FR-009 | AI 面试报告 | 生成综合评分、能力画像、优势、不足、建议 |
| FR-010 | 历史面试记录 | 查询本人历史面试和详细报告 |

3.2 P1 / P2 功能

| 编号 | 优先级 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-011 | P1 | 简历上传与解析 | 支持 PDF/DOCX，提取教育、工作、技能、项目经历 |
| FR-012 | P1 | 简历个性化提问 | 结合个人简历生成针对项目经历的面试题 |
| FR-013 | P1 | 语音回答 | ASR 将语音转为文本再进入评分链路 |
| FR-014 | P1 | RAG 岗位知识库 | 按岗位检索专业知识辅助出题和评分 |
| FR-015 | P1 | 动态难度调整 | 根据连续表现自动升降难度 |
| FR-016 | P1 | 能力趋势分析 | 分析多次面试能力变化 |
| FR-017 | P2 | AI 语音面试官 | TTS 将 AI 问题转为语音 |
| FR-018 | P2 | 语音表达分析 | 分析语速、停顿、时长、流畅程度 |
| FR-019 | P2 | 个性化训练推荐 | 根据弱项推荐知识点和题目 |
| FR-020 | P2 | 岗位推荐 | 根据能力画像计算岗位匹配度 |

四、核心业务流程

用户登录 → 选择岗位 → 配置面试 → 创建 Session → AI 出题 → 用户回答 → AI 分析 → 判断是否追问 → 生成下一题/追问 → 达到结束条件 → 生成面试报告 → 保存历史记录

动态追问决策：

| 回答表现 | 系统策略 |
| --- | --- |
| 优秀（例如 ≥85） | 优先深入当前知识点，提高难度或生成场景题 |
| 一般（例如 60–84） | 继续当前主题，补充必要追问 |
| 较弱（例如 <60） | 降低难度、回到基础知识或给出引导性问题 |

说明：评分阈值属于可配置策略，不应在代码中硬编码，后续可放入 Prompt/策略配置。

五、核心需求详细规格（P0）

FR-001 用户注册与登录

输入：用户名/邮箱、密码。处理：格式校验、账号存在性检查、密码安全存储、身份认证。输出：注册/登录结果及会话凭证。验收：未登录用户不得访问受保护的个人面试数据。

FR-002 岗位浏览与选择

输入：岗位选择。处理：读取岗位描述、技能、经验要求、面试方向。输出：岗位上下文。验收：可从岗位列表进入面试配置。

FR-003 面试配置

输入：岗位、面试类型、难度、题数、时间。处理：创建 InterviewSession。输出：Session ID。验收：进入面试页后配置不可丢失。

FR-004 AI 自动生成面试题

输入：岗位信息、类型、难度、进度、已考察技能。处理：调用 LLM，输出结构化问题。验收：问题与岗位相关、难度合理、明显重复可控。

FR-005 用户提交回答

输入：Session ID、Question ID、回答文本。处理：保存回答和时间信息。输出：提交成功、分析状态。验收：回答可持久化且与正确问题关联。

FR-006 AI 回答分析

输入：问题、回答、岗位要求、评分规则。处理：多维评分与文本分析。输出：六维分数、优点、不足、建议、参考答案。验收：每次回答均生成结构化评价并保存。

FR-007 AI 动态追问

输入：当前问题、用户回答、评分、已考察知识点、面试进度。处理：决定深入、正常、降难度或切换主题。输出：下一道问题及追问关系。验收：下一题至少部分基于当前回答或当前能力状态动态生成。

FR-008 面试流程控制

状态：CREATED/IN_PROGRESS/PAUSED/COMPLETED。结束条件：达到题数、时间或用户主动结束。输出：完整 Session 数据。验收：任何合法结束路径都能进入报告生成。

FR-009 AI 面试报告

输入：整场问答与评分。处理：汇总能力得分、识别强弱项、生成总结。输出：综合评分、能力图表数据、问题分析、建议。验收：结束后可重复查看报告。

FR-010 历史面试记录

输入：用户身份、分页条件。处理：按用户隔离查询。输出：历史面试列表及详情。验收：只能查看本人数据，支持基本分页。

六、评分模型设计

| 评价维度 | 建议权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 专业能力 | 30% | 知识准确性、原理掌握、技术深度 |
| 逻辑能力 | 20% | 结构化表达、因果关系、推理过程 |
| 回答完整度 | 15% | 是否覆盖问题关键点 |
| 问题分析能力 | 15% | 场景拆解、方案比较、问题定位 |
| 表达能力 | 10% | 清晰度、简洁性、结构性 |
| 岗位匹配度 | 10% | 回答与目标岗位能力要求的匹配程度 |

综合分数 = Σ（维度得分 × 权重）。维度分数统一为 0–100。评分结果应采用结构化 JSON 返回，避免前端直接解析自然语言。

七、用例模型

| 参与者 | 主要用例 |
| --- | --- |
| 用户 | 注册/登录、选择岗位、配置面试、开始面试、提交回答、查看单题评价、完成面试、查看面试报告、查看历史记录 |
| 管理员 | 管理岗位、管理知识库、管理题目、查看用户和面试数据、配置 Prompt、监控 AI 调用 |
| LLM 服务 | 生成问题、评价答案、生成追问、生成报告 |
| ASR 服务（P1） | 语音识别为文本 |
| 向量数据库（P1） | 提供岗位知识检索 |

八、系统模块结构

用户端：

用户认证与个人中心

岗位浏览/搜索

面试配置

AI 实时面试

面试中间态与计时

面试报告

历史记录/能力趋势（P1）

管理端：

岗位管理

面试题/题库管理

知识库管理（P1）

用户与面试记录

Prompt/模型配置（P2）

AI 调用日志与统计（P2）

AI 能力层：

AI Orchestrator / 面试流程编排

LLM Gateway

Question Generator

Answer Evaluator

Follow-up Decision Engine

Report Generator

RAG Retriever（P1）

ASR/TTS（P1/P2）

九、技术架构设计

推荐采用“Java 主业务系统 + Python AI 服务”的分层架构。Java 负责用户、岗位、面试 Session、权限、报告和数据库等稳定业务；Python 负责 LLM、RAG、ASR 等 AI 能力编排。

逻辑架构：

用户 Web（Vue 3 + TypeScript）

│

▼

API / BFF（Spring Boot）

│

┌──────┼─────────┐

▼      ▼         ▼

用户服务  面试服务   报告服务

│

▼

AI Orchestrator（Python / FastAPI）

│      │       │

▼      ▼       ▼

LLM     RAG      ASR

│      │

│      ▼

│   Vector DB

│

└──────────────┐

▼

MySQL / Redis

│

▼

文件/对象存储

推荐技术栈

| 层级 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus + ECharts | 页面、面试交互、报告图表 |
| 业务后端 | Java + Spring Boot + Spring Security + MyBatis-Plus | 认证、业务、权限、API |
| AI 服务 | Python + FastAPI | LLM/RAG/ASR 编排与 AI 专用接口 |
| 关系数据库 | MySQL | 用户、岗位、Session、问答、评分、报告 |
| 缓存/会话 | Redis | 会话状态、限流、临时上下文、缓存 |
| 向量数据库 | pgvector / Milvus / Elasticsearch 三选一 | 岗位知识向量检索 |
| 对象存储 | MinIO / S3 兼容存储 | 简历、音频、知识库原文件 |
| 图表 | ECharts | 能力雷达图、趋势图 |

十、AI 面试链路设计

1. 获取 Session Context

2. 读取岗位与面试配置

3. P1 情况下读取简历画像

4. RAG 检索相关岗位知识（P1）

5. 组装结构化 Prompt

6. LLM 生成题目/追问

7. 保存 Question

8. 用户提交 Answer

9. Evaluator 计算六维评分

Follow-up Engine 判断下一步

达到结束条件后生成 Report

保存 Report 与能力数据

十一、核心数据模型

| 实体 | 主要字段 | 关系/说明 |
| --- | --- | --- |
| user | id, username, email, password_hash, created_at | 一个用户可有多场面试 |
| user_resume | id, user_id, file_url, parsed_json, version | 用户简历版本 |
| job | id, name, description, difficulty, status | 目标岗位 |
| job_skill | id, job_id, skill_name, weight | 岗位技能与权重 |
| interview_session | id, user_id, job_id, type, difficulty, status, started_at, ended_at | 一次完整面试 |
| interview_question | id, session_id, parent_question_id, content, type, difficulty, target_skill, sequence_no | 支持追问树/父子关系 |
| interview_answer | id, question_id, user_id, text, audio_url, duration, created_at | 回答记录 |
| answer_evaluation | id, answer_id, scores_json, strengths, weaknesses, suggestions, reference_answer | 单题评价 |
| interview_report | id, session_id, overall_score, dimension_scores_json, summary, recommendations | 整场报告 |
| knowledge_document | id, job_id, title, source_url, status | 知识库文档 |
| knowledge_chunk | id, document_id, chunk_text, embedding_ref, metadata_json | RAG 检索单元 |
| training_recommendation | id, user_id, skill, reason, content_ref, score | 训练推荐（P2） |

十二、接口设计原则

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/register | POST | 用户注册 |
| /api/auth/login | POST | 用户登录 |
| /api/jobs | GET | 岗位列表 |
| /api/interviews | POST | 创建面试 Session |
| /api/interviews/{id}/next-question | POST | 生成下一道问题 |
| /api/interviews/{id}/answers | POST | 提交回答 |
| /api/interviews/{id}/evaluation | GET | 获取当前回答评价 |
| /api/interviews/{id}/complete | POST | 结束面试并生成报告 |
| /api/reports/{id} | GET | 查看报告 |
| /api/interviews/history | GET | 历史面试分页查询 |

AI 内部建议使用独立接口：/ai/question/generate、/ai/answer/evaluate、/ai/follow-up/decide、/ai/report/generate、/ai/rag/search、/ai/asr/transcribe（P1）。

十三、V1.0 验收标准

用户可以成功注册、登录并选择岗位。

用户可以创建一场指定岗位、难度和题数的面试。

AI 至少连续生成多道与岗位相关的问题。

用户可以提交文字回答，并看到结构化评分。

AI 能根据至少一次回答结果生成上下文相关追问。

面试达到结束条件后能生成完整报告。

用户可以查看历史面试及详细评价。

用户之间的数据严格隔离。

十四、开发顺序建议

| 阶段 | 目标 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 业务骨架 | 数据库、认证、岗位、面试 Session、基础前端 |
| 阶段 2 | AI 核心闭环 | LLM 出题、回答分析、动态追问、报告生成 |
| 阶段 3 | 可视化与历史 | 报告页、雷达图、历史记录、基础统计 |
| 阶段 4 | P1 增强 | 简历解析、RAG、ASR、动态难度 |
| 阶段 5 | P2 创新 | TTS、语音表达分析、训练推荐、岗位推荐 |

十五、项目关键风险与控制

| 风险 | 影响 | 控制策略 |
| --- | --- | --- |
| LLM 输出不稳定 | 高 | 要求 JSON Schema/结构化输出；服务端校验；失败重试与兜底 |
| 评分主观性 | 高 | 固定评分维度与 rubric；保存评分依据；后续增加基准样本测试 |
| 成本与响应时间 | 中 | 限制 Prompt 长度；RAG 控制 Top-K；缓存岗位基础信息 |
| 动态追问失控 | 中 | 限制最大追问深度与单场面试总题数；维护已考察技能集合 |
| 数据隐私 | 高 | 简历/音频访问控制、加密存储、最小权限与日志审计 |

十六、结论

本项目的核心价值不是“调用大模型自动聊天”，而是构建一个可控制、可追踪、可评估的 AI 面试流程。V1.0 应优先确保“岗位 → 出题 → 回答 → 评分 → 动态追问 → 报告”的完整闭环，RAG、ASR、推荐算法等作为增强能力逐步加入。